SARUNU PROCEDŪRAS

„Papildus teritorijas platības palielinājums iepirkumā Iekšpagalma vecā asfaltbetona seguma nomaiņa Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā ietvaros”

IZVĒLES PAMATOJUMS

KONSTATĒTS:

2017.gada 5.jūnijā PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, reģ.nr.90000281996, noslēdza līgumu Nr.01.1.-29/187 par iekšpagalma vecā asfaltbetona seguma nomaiņu Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā. Iepirkums tika veikts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Noslēgtā līguma izpildes laikā atklājās būtiski apstākļi, kuri ierobežo uzsākto būvdarbu norisi, proti, veicot izbūvējamās teritorijas atkārtotu digitālo uzmērīšanu (sertificēts mērnieks Atis Baumanis sertifikāta Nr.000000014), tika konstatēts, ka platība starp reālo un projektā norādīto un faktisko ir lielāka par 137m2. Tā kā sākotnēji šādi darbi netika iekļauti būvniecības projektā, ir radušies neparedzēti apstākļi, kuru dēļ nepieciešams veikt papildus būvdarbus (pamatojums: 2017.gada 25.jūlija būvniecības sanāksmes protokols nr. 2).

Iepirkumu komisija ir konstatējusi, ka papildus būvdarbi, kas sākotnēji netika iekļauti līgumā un projektā, ir nepieciešami, jo apstākļi nebija iepriekš paredzami un atklājās pēc darbu uzsākšanas objektā. Līdz ar to palielinās veicamo darbu apjoms, kā rezultātā ir nepieciešams papildus finansējums papildus būvdarbu veikšanas apmaksai. Nepieciešams iekļaut papildus asfaltbetona seguma nomaiņa saskaņā ar projektu (pielikums nr.1, CEĻU DAĻA PAPILDDARBI).

Ņemot vērā, ka papildus būvdarbi liedz pabeigt plānotos būvdarbus, jo ir jāievēro būvniecības tehnoloģiskais process, un plānotos būvdarbus nav iespējams tehniski atdalīt no sākotnējā līguma, papildus būvdarbi ir nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma kvalitatīvai izpildei.

Publisko iepirkuma likuma (turpmāk PIL) 9,panta 19 daļai: Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot šā likuma 61.panta noteikumus.

Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus, ja “iepirkums atbilst šā likuma 8. panta septītās un  astotās daļas nosacījumiem.

61. pants. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana

(1) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:

1) grozījumi ir nebūtiski;

2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

(3) Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem;

2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas šā likuma 42. panta  pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi.

Konkrēto iepirkuma līgumu var izpildīt SIA „Liktenis” reģistrācijas nr. 40002004168, juridiskā adrese Salas iela 13, Jūrmala, LV-2015, kas pamatojoties uz iepirkuma „Iekšpagalma vecā asfaltbetona seguma nomaiņa Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RVT 2017/9 noslēgtā 2017.gada 5.jūnijā līguma Nr. 01.1-29/187 veic iekšpagalma vecā asfaltbetona seguma nomaiņu Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā.

Iepirkuma „Iekšpagalma vecā asfaltbetona seguma nomaiņa Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RVT 2017/9 rezultātā noslēgtā 2017.gada 5.jūnijā līguma Nr.01.1-29/187 kvalitatīvai izpildei ir nepieciešami papildus būvdarbi, kas sākotnēji netika iekļauti līgumā, bet neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, turklāt kopējā prognozējamā līgumcena nepārsniedz 50 (piecdesmit) procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas. Papildus darbi konstatēti darbu veikšanas procesā un šie konstatētie papildus darbi liedz pabeigt iekšpagalma asfaltbetona seguma nomaiņu, jo ir jāievēro tehnoloģiskais process un tos nav iespējams tehniski atdalīt no sākotnējā līguma, turklāt papildus būvdarbi ir nepieciešami 2017.gada 5.jūnija līguma Nr. 01.1-29/187 kvalitatīvai izpildei un izpildīto darbu nodošanai Rīgas pilsētas būvvaldei.

IEPIRKUMU KOMISIJA NOLĒMA:

- „Papildus būvdarbi „Iekšpagalma vecā asfaltbetona seguma nomaiņa Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā” ietvaros” noslēgšanai piemērot sarunu procedūru atbilstoši PIL 63.panta ceturtās daļas 1.punktam.

- Nosūtīt uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā SIA „Liktenis”, reģistrācijas Nr.40002004168, juridiskā adrese Salas iela 13, Jūrmala, LV-2015, par konstatējošā daļā minētajiem būvdarbiem. Piedāvājuma iesniegšanas termiņu noteikt līdz 2017.gada  3.augusta plkst. 10:00.

- Atbilstoši PIL 61.panta septītās daļas nosacījumiem, sarunu procedūras izvēles pamatojumu publicēt PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” mājas lapā:

http://www.rvt.lv/sabiedriba/informativie-pazinojumi