APSTIPRINĀTS

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma

iepirkuma komisijas

2018.gada 27.decembra sēdē

protokols Nr.1

_______________________

/V. Leitāns/

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

„PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”

iepirkuma identifikācijas Nr. RVT 2018/20

NOLIKUMS

Rīga

2018

1.Vispārīga informācija

  - Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, kā arī ņemot vērā šajā nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteikto kārtību.

  - Iepirkums tiek rīkots ar mērķi nodrošināt atklātumu, būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

  - Iepirkumu organizē un veic ar PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” sēdes lēmumu izveidotā pastāvīgā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).

2.Iepirkuma identifikācijas numurs

RVT 2018/20

3. Pasūtītājs

  - Pasūtītājs ir Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” (turpmāk – Tehnikums).

  - Pasūtītāja rekvizīti:

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Reģistrācijas Nr.90000281996

Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010

Bankas rekvizīti:

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV70TREL2150223009000

4.Kontaktpersonas

Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru:

Artūrs Bērziņš

Tālruņa numurs: 29149496

e-pasta adrese: kanceleja@rvt.lv

5. Informācija par iepirkuma priekšmetu, apjomu un iespējamo apjoma samazināšanu

5.1. Iepirkuma priekšmets: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” iekštelpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

5.2. CPV kods- 45000000-7

5.3. Par objekta apskates laikiem Pretendentam iepriekš jāvienojas ar PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” kontaktpersonu Juri Gurčenoku, tālr. 20370670.

5.4. Norēķinu sistēma – saskaņā ar līguma nosacījumiem.

5.5. Būvdarbu garantijas laiks – 3 gadi (36 mēneši).

6.Iesniedzamo piedāvājumu apjoms un derīguma termiņš

  - Piedāvājums ietver pretendenta atlases dokumentus, tehnisko un finanšu piedāvājumu.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

  - Šī iepirkuma ietvaros nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.

- Līguma izpildes vieta un laiks

  - Līguma izpildes vieta - PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Ūnijas ielā 31A, Rīgā;

  - Līguma izpildes termiņš – 90 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšans brīža.

8. Iepirkuma nolikuma saņemšanas kārtība

  - Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai Pasūtītāja mājaslapā internetā www.rvt.lv sadaļā „Sabiedrība”. Ieinteresēto personu pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājaslapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.

  - Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2019.gada 10.janvārim plkst. 10:00 uz vietas, Kr.Valdemāra 1c, Rīgā, 2.stāvā 221.kab.

  - Ja ieinteresētais pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem tiek nosūtītas jautājuma uzdevējam, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus, kā arī ievietotas mājaslapā pie iepirkuma nolikuma. Jautājumi jāuzdod rakstveidā nosūtot uz pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: kanceleja@rvt.lv vai pasūtītāja pasta adresi.

  - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ja kāds no ieinteresētajiem pretendentiem nebūs iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām, kam nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja šī iepirkuma gaitā.

  - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

9.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājuma dokumentus ieinteresētā persona iesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā Tehnikumā, Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā, 2.stāvā 221.kab. līdz 2019.gada 10.janvāra, plkst. 10:00. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā uz kura norāda:

    - Pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi;

    - Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;

    - Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RVT 2018/20”;

10.1.4. Atzīmi „Neatvērt līdz 2019.gada 10.janvāra, plkst. 10:00”.”.

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros – viens oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS, viens eksemplārs - kopija, ar norādi KOPIJA.

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām. Klāt jāpievieno Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums uz elektroniskā datu nesēja (CD, USB) MS Excel formātā vienā eksemplārā.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam un bez labojumiem.

  - Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Pretendents iesniedz likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību.

11.Prasības pretendenta dalībai iepirkumā

  - Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši valsts prasībām, ja attiecīgā valsts reģistrāciju paredz.

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības veikt tehniskajās specifikācijās norādītos darbus.

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un katru personu apvienības dalībnieku (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība) ir attiecināmi 11.3.1. un 11.3.2. un 11.3.3.punktos minētie nosacījumi.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām:

    - Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai;

    - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai (vai īsākā periodā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk) ir veicis vismaz 2 (divu) sabiedrisku ēku būvdarbus, un par iepriekšminētajiem būvdarbiem ir saņēmis pozitīvas atsauksmes, ar nosacījumu, ka katrā objektā būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN. Ja Pretendents ir personu grupa, tad personu grupas dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai;

    - Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta noteikumiem.

  - Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju/-as, 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

- Iesniedzamie dokumenti

12.1.Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

    - Apliecinājums par Pretendenta iepriekšējo 5 (piecu) gadu pieredzi būvdarbu veikšanā vismaz 2 (divos) līdzīgos būvobjektos, kuru ietvaros veikti sabiedrisku ēku remontdarbi par līgumcenu, kas vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN) šī iepirkuma ietvaros. Apliecinājumā jānorāda būvobjekta vieta, laiks, pasūtītājs, īss būvdarbu raksturojums un līgumcena (bez PVN), pasūtītāja kontaktpersonas tālrunis (4.pielikums), jāpievieno divas pozitīvas atsauksmes par minētajiem būvdarbiem.

    - Pretendenta apliecinājums, ka Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniegs Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju/-as, 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

    - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā Iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildei.

    - Pretendenta reģistrācija Būvkomersantu reģistrā tiks pārbaudīta publiski 	pieejamā datu bāzē, turpretim, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad jāiesniedz atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības veikt tehniskajās specifikācijās norādītos darbus.

    - Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

12.2.Tehniskais un finanšu piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu – lokālās tāmes pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām;

    - Tāmes jāiesniedz arī uz elektroniskā datu nesēja (CD, USB) MS Excel formātā vienā eksemplārā. Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma projekta prasībām, izņemot PVN;

    - Finanšu piedāvājumā pretendents norāda veicamo būvdarbu cenu euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (3.pielikums);

    - Finanšu piedāvājuma cena un summas tāmēs ir jānorāda ar precizitāti – ne vairāk kā divas zīmes aiz komata.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu EUR (bez PVN), jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:

Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā sēdē šādos posmos:

    - piedāvājumu noformējuma pārbaude;

    - pretendentu atlase;

    - tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana;

    - pretendenta izslēgšanas gadījumu pārbaude.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 10.punktā noteiktajām prasībām;

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu atlase:

    - Iepirkuma komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikuma 11.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pārbaudīs nolikuma 12.1.punktā noteiktos iesniedzamos atlases dokumentus;

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 11.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām vai nav iesniedzis visus atlases dokumentus, komisija lems par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude:

    - Iepirkumu komisija pārbauda vai tehniskais un finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma 12.2.punkta prasībām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (2.pielikums);

    - Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst nolikuma 12.2.punktā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiek izslēgti.

  - Tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana:

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veikto aritmētisko kļūdu labojumus;

    - Ja iepirkuma komisijai pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteikto;

    - Iepirkuma komisija, izvērtējot un nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vērtēs un salīdzinās tikai piedāvājuma cenu EUR (bez PVN). No visiem iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Pretendenta izslēgšanas gadījumu pārbaude:

    - Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos, ka uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā norādītie pretendentu izslēgšanas gadījumi, veic pārbaudi par pretendentu atbilstoši PIL 9.pantā noteiktajai kārtībai.

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkumu komisija lēmumu par iepirkuma rezultātiem paziņo visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam, 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts iepirkuma līgums. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, vai norādītajā termiņā savas vainas dēļ neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

  - Apmaksas kārtība noteikta saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus.

    - Noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu bez rezultātiem, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendentu tiesības:

    - Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumā:

1.pielikums - Pretendenta pieteikums uz 2 lpp.;

2.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 3 lpp.;

3.pielikums - Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.;

4.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi uz 1 lpp.;

5.pielikums - Iepirkuma līguma projekts uz 5 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs						Valerjans Leitāns

1.pielikums

Iepirkuma „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”

nolikumam,

(id. Nr. RVT 2018/20)

PRETENDENTA PIETEIKUMS

______________________

/sastādīšanas vieta/

__________________

/datums/

Pretendents:___________________________________________________

/nosaukums/

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________

Juridiskā adrese: _______________________________________________

Kontaktpersona: 							_______

Tālrunis: 								_______

Fakss: 									_______

E-pasta adrese: 							_______

tā ____________________________________________________________

/direktora, vadītāja, valdes pr-tāja ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds/

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesaka savu dalību iepirkumā “PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā” ident.Nr. RVT 2018/20, apņemas ievērot un izpildīt minētā iepirkuma nolikuma prasības.

- Atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam.

- Apliecina, ka visas sniegtās ziņas un dati ir patiesi, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

- Apliecina, ka pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (nepieciešamo atzīmēt):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

/Pretendenta, vai tā pilnvarotās personas amats, paraksts*, paraksta atšifrējums/

*Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”

nolikumam,

(id. Nr. RVT 2018/20)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam

“PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”

ident.Nr. RVT 2018/20

- Darbi veicami saskaņā ar tehnisko specifikāciju, ievērojot attiecīgos LR likumdošanā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus.

- Darbi veicami PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpās, Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā.

- Visi darbi veicami saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātu dizaina projektu.

- Objektā un tā teritorijā pastāvīgi jānodrošina kārtību un tīrību, t.sk. materiālu novietnēs.

- Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir jābūt LR likumdošanā paredzētajiem sertifikātiem un atļaujām.

- Pretendents ir atbildīgs par objekta būvniecības/demontāžas gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā.

- Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm) un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, izņemot būvmateriālus, lai veiktu tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš, un citi izdevumi Darbu veikšanai. Tāmē jāparedz visi izdevumu, kas saistīti ar darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

- Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.

- Darbu veikšanas laikā Pretendents ir atbildīgs par ēkā esošo materiālo vērtību (mēbeles, aprīkojums, inventārs u.t.t.) saglabāšanu to sākotnējā stāvoklī, atbildīgi rūpējoties par to nesabojāšanu vai to vērtības nepasliktināšanu būvniecības procesa laikā.

- Darbu apraksti, apjomi, specifikācija:

Pielikums Nr.6 (MS Excel)

3.pielikums

Iepirkuma „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”

nolikumam,

(id. Nr. RVT 2018/20)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”

ident.Nr. RVT 2018/20

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

iepirkuma komisijai

2019.gada ________________

Pretendents: _______________________________________

Iepazinušies ar iepirkuma “PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”, ident.Nr. RVT 2018/20, noteikumiem, mēs piedāvājam veikt paredzētos būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām. Apliecinām, ka piedāvātā cena būvdarbu apjomam būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

|  | Summa EUR (bez PVN) | PVN | Summa EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” iekštelpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā |  |  |  |

Piedāvājuma summa EUR bez PVN (ar vārdiem) __________________________________________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju un atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

(pretendents, tā amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)                         (paraksts*)

*Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara.

4.pielikums

Iepirkuma „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”

nolikumam,

(id. Nr. RVT 2018/20)

Forma

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

2019.gada ________________

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze atbilstoši iepirkuma Nolikuma 11.4.2.punktā noteiktajām prasībām:

| Būvdarbu pasūtītājs (adrese, kontakttālrunis) | Objekta nosaukums | Būvdarbu veids | Būvdarbu izpildes vieta | Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā | Apjoms (izmaksas EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1……. |  |  |  |  |  |
| 2……. |  |  |  |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

(pretendents, tā amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)                         (paraksts*)

*Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara.

5.pielikums

Iepirkuma „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā”

nolikumam,

(id. Nr. RVT 2018/20)

# LĪGUMS Nr._____ (PROJEKTS)

Rīgā 						2019.gada  ___________________

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”, Reģ. Nr. 90000281996, tā direktore Dagnija Vanaga personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”, un

SIA „..................”, reģ. Nr. ..................., juridiskā adrese: ..............................................................., turpmāk saukts "Būvuzņēmējs", tās  ...................................................... personā, kurš darbojas uz .................... pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse,

pamatojoties uz PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Iepirkuma komisijas ................. lēmumu, ar kuru Būvuzņēmējs atzīts par Pasūtītāja organizētā iepirkuma „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpu remonts Ūnijas ielā 31A, Rīgā” identifikācijas Nr. RVT 2018/20, uzvarētāju, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu Līgumā un normatīvajos  aktos  noteiktajā   kārtībā  un  Pušu  saskaņotos termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt Būvdarbus –   PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Ūnijas ielā 31A, Rīgā (turpmāk –Objekts) iekštelpu remontu.

1.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Būvuzņēmējam samaksāt par pienācīgi, atbilstošā kvalitātē un  savlaikus  izpildītiem  Būvdarbiem.

1.3.  Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Tehnisko  specifikāciju (Pielikums Nr.1),  kā  arī  iepazinies  un  izpētījis Objektu  un  pilnībā saprot visus apstākļus, tai skaitā  vispārējus  un  konkrētus, kas varētu ietekmēt Līgumcenas noteikšanu un Būvdarbu izpildi, un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).  Būvuzņēmējs apzinās, ka visā Līguma darbības laikā viņam ir saistoši, un viņam nav tiesību atkāpties vai mainīt iepirkuma konkursam iesniegtos  piedāvājuma nosacījumus.

1.4.	Par papildus būvdarbiem (darbiem, kas nebija paredzēti iepirkumā un līgumā) ir uzskatāmi tikai tādi būvdarbi, kad var pierādīt, ka pat, veicot visus nepieciešamos apsekojumus ar visām zināmajām metodēm, šos darbus nebija iespējams paredzēt, vai arī Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas veikt darbus, kādi nebija paredzēti Būvdarbu apjomos.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par Būvdarbu pienācīgu izpildi saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu tiek noteikta  EUR _____________ (____________________).

Līguma summa par šī Līguma 1.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 1.pielikums) ir EUR _____________ (____________________) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā - EUR _____________ (____________________).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

2.2  Līgumcenā  ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, izņemot būvmateriālu un iekārtu cenas, kas jāizpilda un jāizmanto saistībā ar Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi atbilstoši  Līguma un normatīvo aktu prasībām,  tai skaitā darbi un mehānismi, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Līgumcena visā darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar  cenu pieaugumu darbaspēka un/vai mehānismu izmaksām, nodokļu likmes vai valūtas kursu svārstībām, kā arī  jebkuriem  citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

  - Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktiem.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no ikmēneša Būvdarbu izpildes akta  apstiprināšanas dienas apmaksā Būvuzņēmēja  iesniegtos rēķinus.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmēja vai tā pieaicinātā apakšuzņēmēja  darbības rezultātā Objektā  Pasūtītājām tiek nodarīti jebkura veida zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveida noformētājam un Būvuzņēmējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir  paredzēta izmaksai Būvuzņēmējam par kvalitatīvi izpildītiem Būvdarbiem.

3. Līguma   spēkā  stāšanās, izpildes termiņš un izbeigšana

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu pilnīgai saistību  izpildei.

3.2.  Būvdarbu izpildes termiņš ir 90 dienas.

3.3. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek apstiprināts galīgais Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts.

3.4. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

3.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienas iepriekš, gadījumos, ja:

3.5.1.  Būvuzņēmējs  atkārtoti nepilda Līguma 4.nodaļā noteiktās prasības;

3.5.2. Būvuzņēmējs veic pakalpojumus neatbilstoši LR normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem.

4. Būvuzņēmēja  tiesības un pienākumi

4.1. Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Būvdarbus pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un pabeigt Līguma 3.2.punktā norādītajā termiņā.

4.2. Būvuzņēmējam  ir pienākums par saviem līdzekļiem saņemt atļaujas, saskaņojumus, kā arī izstrādāt dokumentus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam.

4.3. Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Būvuzņēmējs nozīmē būvdarbu vadītāju.

4.4. Būvuzņēmējam ir pienākums veikt darbus augstā  profesionālā līmenī, atbilstoši Latvijas Republikas būvniecības normām, ievērojot Līguma 1.3.punktā noteikto dokumentu prasības, kā arī Būvdarbu izpildē izmantot Pasūtītāja iepirktos būvmateriālus atbilstoši to ražotāju norādījumiem un tehniskajiem noteikumiem.

4.5. Būvuzņēmējam ir pienākums veikt darbus ar savu darbaspēku, (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, un  citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

4.6. Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildē piesaista/ nepiesaista apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju piesaistīšana un maiņa, ja tāda rodas, jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

4.7. Būvuzņēmējam ir pienākums darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar  darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

4.8. Būvuzņēmējam ir pienākums darbus veikt tā, lai netiktu traucēts iestādes darba process, nepieciešamības gadījumā darbus saskaņojot ar iestādes vadību.

4.9. Būvuzņēmējam   ir  pienākums uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām Būvuzņēmēja materiālajām vērtībām (tehniku, materiāliem utt.).

4.10. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt tīrību Objektā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā  atbilstoši  esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu  būvgružu  aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

4.11. Savlaicīgi   brīdināt  Pasūtītāju,  ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

4.12. Būvuzņēmējs ir tiesīgs saņemt Līgumā paredzēto samaksu  par  Būvdarbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

5.  Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtītājam ir pienākums nodot Objektu Būvuzņēmējam 5 (piecu)  darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas.

5.2.Pasūtītājam ir pienākums izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

5.3. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

5.4. Pasūtītāja pienākums  ir nodrošināt  Līgumā paredzēto darbu savlaicīgu pieņemšanu.  Pasūtītājs apņemas pieņemt no Būvuzņēmēja veiktos darbus, apstiprinot darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstiski paziņot Būvuzņēmējam par pretenzijām, ja tādas ir, motivējot atteikumu.

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt un saņemt atbilstoši šī Līguma noteikumiem Būvuzņēmēja kvalitatīvi veiktu darbu.

5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu veikšanu, ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 4.nodaļā  noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai.

5.7. Pasūtītājam ir tiesības nozīmēt savu pārstāvi Būvdarbu izpildes uzraudzīšanai.

6. Darba  nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Būvuzņēmējs katru mēnesi sagatavo, paraksta un iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas aktu divos eksemplāros par mēnesī izpildīto Būvdarbu nodošanu-pieņemšanu, kā arī rēķinu par  aktā  norādītajiem iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem.

6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Būvuzņēmējam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.

6.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kur norādīts, ko nepieciešams pārstrādāt, kā arī darba izpildes termiņi.

6.4. Būvdarbu galīgā pieņemšana-nodošana notiek Objektā pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. Par Būvdarbu pabeigšanu Būvuzņēmējs iepriekš informē  Pasūtītāju un iesniedz  tam galīgo  Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktu un visu nepieciešamo izpilddokumentāciju.

6.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus veiktajos Būvdarbos, tajā skaitā atkāpes no būvprojekta vai citas dokumentācijas prasībām un risinājumiem, nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi, bet ne tikai, Pasūtītājs 5 darba dienu  laikā  no  galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas dienas paziņo par to Būvuzņēmējam, un tiek sastādīts akts par trūkumiem Būvdarbos, ko paraksta abas Puses. Ja kāda no Pusēm  izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā  Puse vienpusēji.

6.6. Būvuzņēmējs  novērš aktā konstatētos defektus un atkārtoti nodod Būvdarbus.

6.7. Domstarpību gadījumā Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura atzinums Pusēm saistošs. Izdevumus par eksperta  atzinumu sedz vainīgā puse.

6.8.  Ja Līgums  tiek izbeigts pirms termiņa, Puses sastāda Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktu Būvdarbiem, kas izpildīti atbilstīgi Līgumam.

7. Atbildība

7.1. Būvuzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku  kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, un  darba procesā pielietoto mehānismu kvalitāti, kā arī  pieaicināto  apakšuzņēmēju darbību.

7.2. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par visu  Būvdarbu realizēšanai paredzētā apjomā  nepieciešamo un  pielietojamo celtniecības darbu, izņemot būvmateriālu, sastāva un apjoma  iekļaušanu Pasūtītājam iesniedzamajā Tāmē.  Gadījumā, ja kādi būvniecības darbi nav ievērtēti Tāmē, bet darbu veikšanas laikā izrādās nepieciešami kvalitatīvai Objekta  izbūvei, Būvuzņēmējs veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par papildus līgumdarbiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas Būvdarbu veikšanas laikā rodas un kuras Būvuzņēmējs varēja konstatēt pirms darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar Objektu un citām nepieciešamajām lietām.

7.3. Būvuzņēmējs  ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi rodas Darbu izpildes procesā.

7.4. Būvuzņēmējs nodrošina Objektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, veicot apdrošināšanu  atbilstoši  2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju  civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” polises kopiju iesniedzot  Pasūtītājam.

7.5. Par Būvdarba izpildes termiņa nokavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1%  apmērā no laikā nepārskaitītās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.7. Līgumsodu samaksa tiek veikta  10 dienu laikā no izrakstītā rēķina saņemšanas dienas.

7.8. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

8. Garantijas

8.1. Būvuzņēmēja izpildītajiem  Būvdarbiem  tiek dots garantijas laiks  3 gadi, kas tiek  skaitīts  no dienas, kad tiek parakstīts  galīgais  Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts.

8.2. Garantijas termiņa laikā  Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem  novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, ja tie radušies Būvuzņēmēja  nekvalitatīva  darba rezultātā, vai arī pieļauto tehnisko  kļūdu rezultātā.

  - Ja garantijas termiņa laikā Būvdarbos tiek konstatēti  kādi  defekti, Pasūtītājs sastāda defektu aktu un nodod to Būvuzņēmējam.  Būvuzņēmējs defektu  aktu apstiprina, parakstot defektu  aktu  5  darba dienu laikā  pēc tā saņemšanas un novērš  defektu  aktā  minētos  defektus 5 darba dienu laikā pēc tā apstiprināšanas, ja  vien Puses  nevienojas par citu termiņu.

  - Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja sastādītājam  defektu aktam, viņš  5 darba dienu laikā  pēc akta saņemšanas dienas par to rakstiski informē Pasūtītāju, iesniegumam pievienojot dokumentus, kas apliecina  iebildumus.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs  5 darba dienu laikā pēc defektu akta saņemšanas nesniedz Pasūtītājam atbildi vai arī pēc akta apstiprināšanas neuzsāk defektu  novēršanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats novērst defektus vai defektu novēršanai nolīgt citu personu uz Būvuzņēmēja rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Būvuzņēmēju.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses. Šī vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

10.2. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ, Būvuzņēmējs nodod darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē un saņem samaksu par visu līdz tam paveiktā darba daļu.

10.3. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros. Abiem eksemplāriem  ir vienāds juridiskais spēks. No Līguma noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.

10.4. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līguma saistīto jautājumu risināšanā: _______________, tālrunis __________; e-pasts ___________________

10.5. Būvuzņēmēja pārstāvis ar šo Līgumu saistīto jautājumu  risināšanā:_____________. Tālrunis_____________ , e-pasts ______________

10.6..Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

2.pielikums – Finanšu piedāvājums.

11. Pušu   rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:        				 BŪVUZŅĒMĒJS

| PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ.Nr. LV-90000281996 |  |  |
| Kr.Valdemāra 1c, Rīga, LV-1817 |  |  |
| Tālrunis: 67325850 |  |  |
| Bankas rekvizīti: Valsts kase |  |  |
| kods: TRELLV22 |  |  |
| Konts: LV70TREL21500223009000 |  |  |

| __________________ | _______________________ |
| --- | --- |
| direktore Dagnija Vanaga |  |